UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS, MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE SOFTWARE

MATERIA:

GESTION DE LA CONFIGURACION DEL SOFTWARE

TEMA DE ACTIVIDAD:

DOCUMENTO 0: PLAN DEL PROYECTO DE SOFTWARE (IEEE 1058)

DOCENTE:

ING. ALVAREZ SOLIS FRANCISCO XAVIER

ESTUDIANTE:

HUACON RAMIREZ GREGORY JOSUE

MALDONADO LOPEZ SAUL ALEJANDRO

ROMERO DIAZ ANDY ADRIAN

SOLIS SALAZAR ALEJANDRO SEBASTIAN

TENESACA PINCAY CINTHIA MARIA

CICLO ESCOLAR:

2025 – 2026 CICLO II

Contenido

1. Introducción y Alcance del Proyecto	1

1.1 Objetivo del Proyecto	1

1.2 Alcance del Sistema (Entregables de Software)	1

2. Organización del Equipo de Desarrollo	2

3. Metodología de Gestión del Desarrollo	3

3.1 Modelo de Proceso: Metodología Ágil – Scrum	3

3.2 Herramientas de Desarrollo y Gestión	3

4. Planificación del Cronograma (Paquetes de Trabajo)	3

4.1. Fase de Inicio y Arquitectura	3

4.2. Sprint 1: Núcleo del Sistema	4

4.3. Sprint 2: Gestión de Reparaciones	4

4.5. Fase de Despliegue y Pruebas Finales	4

5. Plan de Calidad y Gestión de Riesgos Técnicos	4

5.1 Estrategia de Calidad	4

5.2 Gestión de Riesgos	4

6. Plan de Control de Cambios (Técnico)	5

# 1. Introducción y Alcance del Proyecto

## 1.1 Objetivo del Proyecto

El objetivo principal es desarrollar, probar e implementar una aplicación web transaccional que automatice íntegramente el ciclo de negocio del Taller de Celulares. El sistema permitirá registrar órdenes de servicio, controlar inventario, manejar información de los clientes y emitir documentación tributaria.

Además, la solución busca:

- Eliminar el seguimiento manual de reparaciones, reduciendo errores humanos.

- Garantizar trazabilidad desde la recepción del dispositivo hasta la entrega final.

- Aumentar la eficiencia operativa mediante alertas, reportes y paneles de control.

- Ofrecer una experiencia más transparente al cliente mediante un portal de consulta.

## 1.2 Alcance del Sistema (Entregables de Software)

El software incluirá los siguientes módulos, cada uno con funcionalidades específicas:

- Módulo de Taller

- Registro de órdenes de servicio con datos del cliente y descripción del equipo.

- Captura de diagnóstico preliminar y costos estimados.

- Seguimiento del estado de la reparación en tiempo real.

- Historial de reparaciones por IMEI o número de serie.

- Módulo de Inventario

- Gestión de repuestos: ingreso, salida, ajustes y devoluciones.

- Control de stock crítico mediante alertas automáticas.

- Registro de proveedores y costos unitarios.

- Reportes de movimiento de inventario y valorización.

- Módulo de Cliente (Portal Web)

- Acceso seguro mediante código o número de orden.

- Consulta del avance del trabajo (porcentaje, estado, fecha estimada).

- Notificaciones automáticas por correo/SMS cuando el equipo esté listo.

- Módulo de Facturación

- Generación de facturas electrónicas o comprobantes físicos.

- Cálculo automático de impuestos y totales.

- Reportes financieros: ingresos por día, mes o técnico.

- Integración futura con sistemas contables externos (API opcional).

# 2. Organización del Equipo de Desarrollo

El proyecto se llevará a cabo mediante un equipo con roles especializados para asegurar calidad, tiempos y cumplimiento técnico.

- Líder Técnico (Tech Lead)

- Define la arquitectura del sistema (Frontend, Backend, Base de Datos, Servicios).

- Selecciona tecnologías, librerías y estándares de desarrollo.

- Supervisa integración, revisiones de código y decisiones críticas.

- Asegura buenas prácticas de escalabilidad y seguridad.

- Desarrollador Frontend (React Specialist)

- Construcción de interfaces responsivas con React y Tailwind/Material UI.

- Implementación de flujos de usuario, validaciones y UI/UX.

- Consumo de APIs REST y manejo de estados (Redux, Zustand, Context).

- Garantiza compatibilidad con navegadores y dispositivos móviles.

- Desarrollador Backend (Node Specialist)

- Creación de APIs RESTful con Express o Nest.js.

- Modelado de datos y comunicación con la base de datos (ORM: Prisma/Sequelize).

- Implementación de autenticación, autorización y rendimiento.

- Gestión de logs, auditoría y seguridad (JWT, CORS, rate limiting).

- QA Tester (Aseguramiento de Calidad)

- Elaboración del plan de pruebas y casos de prueba.

- Validación funcional, pruebas de regresión y pruebas automatizadas.

- Registro de incidencias y seguimiento hasta su resolución.

- Certificación previa al despliegue.

# 3. Metodología de Gestión del Desarrollo

## 3.1 Modelo de Proceso: Metodología Ágil – Scrum

Se trabajará con ciclos iterativos de 2 semanas, entregando incrementos funcionales al cliente.

Componentes Clave del Proceso

- Product Backlog: Contiene todas las funcionalidades del sistema como historias de usuario, priorizadas por valor y complejidad.

- Sprint Planning: El equipo selecciona qué tareas se desarrollarán en el sprint, basadas en capacidad y prioridades.

- Dailies: Reuniones de 15 min donde se revisa qué se hizo, qué se hará y qué bloqueos existen.

- Sprint Review: Demostración del avance al cliente al finalizar el sprint para obtener retroalimentación.

- Sprint Retrospective: Revisión interna del equipo para identificar mejoras en el proceso.

## 3.2 Herramientas de Desarrollo y Gestión

- Control de Código – Git/GitHub o GitLab: Se aplicará Gitflow con ramas: main, develop, feature/, release/, hotfix/.

- Gestión de Tareas – Jira/Trello: Uso de tablero Kanban para visualizar progreso y estados.

- Entorno de Desarrollo – VS Code o WebStorm: Configuración de linters, formateadores y extensiones de productividad.

- Pruebas de API – Postman o Insomnia: Creación de colecciones de pruebas automatizadas, documentación y mock servers.

# 4. Planificación del Cronograma (Paquetes de Trabajo)

## 4.1. Fase de Inicio y Arquitectura

- Configuración del repositorio, entorno React + Node, dependencias y scripts.

- Diseño del modelo entidad–relación para base de datos relacional o NoSQL.

- Definición de arquitectura por capas (Controllers, Services, Repositories).

- Configuración inicial de CI/CD.

## 4.2. Sprint 1: Núcleo del Sistema

- Implementación del sistema de autenticación con roles: Admin, Técnico, Cliente.

- CRUD de inventario: repuestos, categorías, stock y costos.

- Pruebas unitarias de endpoints básicos.

## 4.3. Sprint 2: Gestión de Reparaciones

- Formulario de recepción del dispositivo con datos obligatorios.

- Lógica de diagnóstico técnico: fallas, pruebas y repuestos requeridos.

- Flujo completo de estados: Recibido → En Revisión → En Reparación → Listo para Entrega.

- Dashboard para técnicos con tareas asignadas.

  - Sprint 3: Portal Cliente y Facturación

- Construcción de panel público para clientes.

- Integración con módulo de reparaciones para consultar estados.

- Implementación de facturación con impuestos y descuentos.

- Reportes PDF/Excel (Ingresos, Inventario, Técnicos).

  - Fase de Despliegue y Pruebas Finales

- Pruebas de carga y stress testing (Locust, JMeter).

- Integración completa entre módulos.

- Despliegue en hosting o cloud (AWS, Vercel, Render).

- Capacitación al cliente final y entrega de manuales.

# 5. Plan de Calidad y Gestión de Riesgos Técnicos

## 5.1 Estrategia de Calidad

- Code Reviews: Revisión obligatoria para cada pull request antes de unir código a develop o main.

- Pruebas Unitarias: Uso de Jest, Vitest o Mocha para funciones críticas (cálculo de totales, stock).

- Estándares de Código: ESLint + Prettier en ambos (React y Node).
Uso de patrones de diseño: MVC, servicios, repositorios.

- Pruebas Automatizadas de UI: Cypress o Playwright opcional para flujos principales.

## 5.2 Gestión de Riesgos

- Riesgo: Inconsistencia de datos entre Frontend y Backend

Mitigación: Definir el contrato de API (Swagger/OpenAPI), versionamiento de la API.

- Riesgo: Consultas lentas o bloqueos en inventario

Mitigación: Indexación, caching en servidor, paginación en interfaces.

- Riesgo: Vulnerabilidades de seguridad (SQL Injection, XSS, CSRF)

Mitigación: Uso de ORM, sanitización, validación con Yup/Joi, uso de HTTPS.

- Riesgo: Fallos en despliegue o rollback difícil

Mitigación: Implementar CI/CD con pruebas antes de desplegar y versiones etiquetadas.

# 6. Plan de Control de Cambios (Técnico)

- Registrar el cambio en el sistema de gestión (Trello/Jira) con prioridad e impacto.

- El Líder Técnico evalúa:

- Riesgo técnico.

- Impacto en arquitectura, base de datos y módulos afectados.

- Tiempo estimado de implementación.

- Si el cambio es menor, se ejecuta en el mismo sprint;
si implica:

- refactorización extensa,

- cambio estructural,

- migración de base de datos, entonces se planifica para el siguiente sprint.